

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Božidara Petranovića 8, Zadar

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku jednostavne nabave Radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza

Evidencijski broj: 75-24-JN

KLASA: 406-03/24-03/32

URBROJ: 2198-17-01/3-24-6

Zadar, 18. srpnja 2024. godine

**Sadržaj:**

[1. OPĆI PODACI 3](#_Toc172189025)

[1.1. Opći podaci o naručitelju 3](#_Toc172189026)

[1.2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima 3](#_Toc172189027)

[2. PODACI O PREDMETU NABAVE 3](#_Toc172189028)

[2.1. Evidencijski broj nabave: 3](#_Toc172189029)

[2.2. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 3](#_Toc172189030)

[2.3. Opis predmeta nabave 3](#_Toc172189031)

[2.4. Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave 3](#_Toc172189032)

[2.5. Mjesto izvršenja ugovora 4](#_Toc172189033)

[2.6. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 4](#_Toc172189034)

[2.7. Rok valjanosti ponude 4](#_Toc172189035)

[3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 4](#_Toc172189036)

[3.1. Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 4](#_Toc172189037)

[3.2. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra (članak 251. ZJN) 5](#_Toc172189038)

[4. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 6](#_Toc172189039)

[4.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta 6](#_Toc172189040)

[5. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 7](#_Toc172189041)

[5.1. Popis glavnih radova izvedenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini 7](#_Toc172189042)

[6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 8](#_Toc172189043)

[7. CIJENA PONUDE 8](#_Toc172189044)

[7.1. Cijena ponude 8](#_Toc172189045)

[7.2. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi 9](#_Toc172189046)

[8. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 9](#_Toc172189047)

[9. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE 10](#_Toc172189048)

[9.1. Sadržaj ponude 10](#_Toc172189049)

[9.2. Način izrade ponude 10](#_Toc172189050)

[10. NAČIN DOSTAVE PONUDE 11](#_Toc172189051)

[10.1. Mjesto dostave ponude 11](#_Toc172189052)

[10.2. Način dostave ponude 11](#_Toc172189053)

[10.3. Rok za dostavu ponude 11](#_Toc172189054)

[11. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI 11](#_Toc172189055)

[11.1. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima 11](#_Toc172189056)

[11.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 12](#_Toc172189057)

[11.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 12](#_Toc172189058)

[Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije (2) godine od dana uspješne primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji radova. 12](#_Toc172189059)

[11.4. Ugovorna kazna 13](#_Toc172189060)

[11.5. Vremenski, odnosno terminski plan izvođenja radova 13](#_Toc172189061)

[11.6. Izvođenje radova 14](#_Toc172189062)

[11.7. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci) 14](#_Toc172189063)

[12. OSTALO 14](#_Toc172189064)

[12.1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa 14](#_Toc172189065)

[12.2. Obavijest o rezultatima nabave 14](#_Toc172189066)

[12.3. Posebne odredbe 15](#_Toc172189067)

[12.4. Žalba 15](#_Toc172189068)

**PONOVLJENI POZIV NA**

**DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar, OIB: 56204655363, pokrenuo je postupak jednostavne nabave Radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza, evidencijski broj nabave:75-24-JN. Temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (*„Narodne novine“ broj: 120/16, 114/22*), Naručitelj nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Temeljem članka 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (*„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 03/23)* Naručitelj će Ponovljeni Poziv na dostavu ponude objaviti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na mrežnoj stranici Zadarske županije ([www.zadarska-zupanija.hr](http://www.zadarska-zupanija.hr)).

# OPĆI PODACI

# Opći podaci o naručitelju

ZADARSKA ŽUPANIJA

Božidara Petranovića 8

23 000 Zadar

OIB: 56204655363

Telefon: 023/ 350-350

Telefaks: 023/ 350-319

Mrežna stranica: [www.zadarska-zupanija.hr](http://www.zadarska-zupanija.hr)

# Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom, Odsjek za javnu nabavu

Kontakt osoba: Josipa Friganović

Telefon: 023/ 350-361

Adresa elektronske pošte: [nabava@zadarska-zupanija.hr](mailto:nabava@zadarska-zupanija.hr)

# PODACI O PREDMETU NABAVE

# Evidencijski broj nabave:

Evidencijski broj nabave je 75-24-JN

# Procijenjena vrijednost predmeta nabave:

Procijenjena vrijednost nabave 60.486,60 eura bez PDV-a

# Opis predmeta nabave

Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza a sve sukladno priloženom Troškovniku, koji je sastavni dio ovog Poziva.

CPV oznaka i naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45310000.

# Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelji su dužni Troškovnik detaljno proučiti i upoznati se sa svim stavkama istog te sukladno navedenom izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Količina predmeta nabave iskazana u troškovniku je predviđena (okvirna). Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima naručitelja.

# Mjesto izvršenja ugovora

Srednja škola Bartula Kašića, Pag, Ante Starčevića 28, 23 250 Pag.

# Rok početka i završetka izvršenja ugovora

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se Ugovor o izvođenju radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag.

Ugovor počinje važiti dan nakon potpisa ugovora obiju ugovornih strana.

Rok izvođenja radova počinje teći od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja, tj. Izvođača. Rok završetka svih ugovorenih radova je sedamdeset dana (70) od dana uvođenja u posao.

Naručitelj se obvezuje uvesti izvođača u posao u roku od pet (5) kalendarskih dana od početka važenja Ugovora, o čemu će se sastaviti zapisnik te evidentirati upisom u građevinski dnevnik.

Odabrani ponuditelj, tj. Izvođač dužan je Naručitelja odmah izvijestiti da su radovi koji su predmet nabave završeni te je dužan, bez odgode, po pozivu Naručitelja pristupiti primopredaji o čemu se sastavlja zapisnik.

Naručitelj u ovoj fazi dostavlja Prijedlog ugovora (Prilog 5.) te zadržava pravo isti prilagoditi ovisno o ponudi ponuditelja.

Naručitelj u prijedlogu Ugovora utvrđuje njegove bitne sastojke (predmet nabave, rok i uvjeti izvršenja ugovornih obveza odabranog ponuditelja, rok, način i uvjeti plaćanja, izvođenje radova sukladno tehničkim specifikacijama) koji se prilikom izrade konačnog ugovora ne mogu mijenjati.

Dostavom ponude smatrat će se da je gospodarski subjekt upoznat sa svim odredbama iz Prijedloga ugovora, da ih prihvaća u cijelosti te da će postupati u skladu s tim odredbama.

Ponuditelji nisu obvezni dostaviti Prijedlog ugovora u sklopu svoje ponude.

# Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Ponudbenom listu koji je sastavni dio ovog Poziva.

# OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

# Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Ponuditelj u ponudi mora priložiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog Poziva.

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

# Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra (članak 251. ZJN)

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi:

1. da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
2. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. korupciju, na temelju

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona, članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. prijevaru, na temelju

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

1. da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz ove točke Poziva.

Sukladno članku 255. stavak 6. ZJN razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka nabave sukladno ovoj točki Poziva je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Naručitelj će prihvatiti:

* izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje;
* ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnog stavka ili ako ne obuhvaćaju

sve okolnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj je izjava sukladno prethodnom stavku. Obrazac izjave je sastavni dio ovog Poziva (*Prilog 2.*).

Dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana dostave ovog Poziva.

# SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

# Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

*Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva.*

# TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

U ovom postupku nabave naručitelj određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo potrebno za izvršenje radova predmeta nabave na odgovarajućoj razini kvalitete. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

* 1. **Popis glavnih radova izvedenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini**

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2023., 2022., 2021., 2020., 2019. godina) uredno izvršio najmanje jedan (1) ugovor istih ili sličnih predmetu nabave.

Ukupna vrijednost izvedenih radova po izvršenom ugovoru(-ima) za iste ili slične radove mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti ove nabave.

Sposobnost iz točke 5.1. gospodarski subjekt dokazuje:

* Popisom glavnih radova izvedenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadrži ili mu se prilažu potvrde drugih ugovornih strana o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih istih ili sličnih radova, u referentnom razdoblju.

Popis istih ili sličnih radova obavezno mora sadržavati:

* Naziv i sjedište druge ugovorne strane
* Opis izvedenih radova
* Vrijednost izvedenih radova po ugovoru bez PDV-a
* Datum izvršenja ugovora

odnosno podatke sukladno Prilogu 3. ovog Poziva na dostavu ponuda. Popis mora biti ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

* 1. **Obrazovne i stručne kvalifikacije**

Ponuditelj mora dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja Ugovora imati na raspolaganju minimalno jednog (1) stručnjaka koji udovoljava sljedećim uvjetima:

* Inženjer gradilišta ili Voditelj radova elektrotehničke struke, a sukladno čl. 24. i čl. 25. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (*„Narodne novine“, br. 78/2015, 118/2018, 110/2019)* koji ima položen stručni ispit ili je upisan u imenikinženjera gradilišta Komore/voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Kao dovoljan dokaz ispunjavanja uvjeta stručne sposobnosti iz ove točke Poziva, Naručitelj će prihvatiti:

* + - * + Izjavu ponuditelja o raspolaganju stručnjakom (*Prilog 4. Poziva*)
        + Dokaz o položenom stručnom ispitu ili upisu u imenik inženjera gradilišta Komore/ voditelja radova Komore.

U slučaju potrebe za zamjenom predloženog stručnjaka, tijekom izvršenja Ugovora, odabrani ponuditelj je dužan od Naručitelja zatražiti izdavanje prethodne pisane suglasnosti te osigurati da novi stručnjaci ispunjavaju najmanje uvjete zatražene ovim Pozivom na dostavu ponuda i o tome dostaviti dokaz Naručitelju.

* 1. **Dostava i provjera traženih dokumenata**

Dokumente tražene u točki 3., 4. i 5. ovog Poziva, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

* Od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
* Obratiti se izdavatelju dokumenata ili nadležnim tijelima.

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, Naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave.

Ako je dokumentacija koju je ponuditelj trebao dostaviti nepotpuna, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Odredbe iz točke 3., 4. i 5. ovog Poziva na odgovarajući način se primjenjuju na sve članove zajednice pojedinačno u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelje i subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

# KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj donosi Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Relativni ponder 100% cijena.

Budući da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

# CIJENA PONUDE

# Cijena ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale te mora biti izražena u eurima bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Ponuda se odnosi na cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupan predmet nabave na način kako je to definirano Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

Prilikom popunjavanja Troškovnika, ponuditelj je dužan popuniti sve stavke Troškovnika na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Ponuditelj u troškovnik upisuje jedinične cijene (bez PDV-a), zaokružene na dvije decimale.

Prilikom popunjavanja Troškovnika, ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, dok se mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost uračunati su svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine te popusti, ukoliko postoje.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke ili promjeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbačena kao neprihvatljiva.

# Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi

Gospodarskim subjektima se preporuča da prije podnošenja ponude prouče Troškovnik temeljem kojeg će se izvoditi predmetni radovi te da se upoznaju s uvjetima izvođenja radova na lokaciji, budući da im se zbog nepoznavanja istih neće priznati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva.

Za predstavnike zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je predvidio mogućnost obilaska lokacije na kojoj se predviđa izvođenje predmetnih radova, uz obveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan prije planiranog dolaska kako bi se dogovorio točan termin obilaska te lokacija susreta za svakog gospodarskog subjekta pojedinačno. Kontakt osoba vezano za uvid u mjesto izvođenja radova je ravnateljica Marija Pećirko, tel: 023/611-720 ili e-mail: [ured@ss-bkasica-pag.skole.hr](mailto:ured@ss-bkasica-pag.skole.hr)

Troškove posjeta budućeg gradilišta snosi zainteresirani gospodarski subjekt za sebe.

# ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje unaprijed je isključeno.

Cijena izvedenih radova obračunavat će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranim u građevinskoj knjizi, ovjerenim od Nadzornog inženjera i jediničnim cijenama iz Troškovnika za odnosnu vrstu rada.

Za izvedene radove Izvođač će ispostaviti privremene situacije u vrijednosti izvedenih radova po, od nadzornog inženjera ovjerenoj građevinskoj knjizi, odnosno okončanu situaciju nakon izvršene primopredaje radova i završnog obračuna.

Izvođač privremenu, odnosno okončanu situaciju ispostavlja i dostavlja Nadzornom inženjeru za izvedene radove koji istu ovjerava. Situaciju ovjerenu po Nadzornom inženjeru, Izvođač dostavlja Naručitelju, koji istu po ovjeri dostavlja Izvođaču radi ispostave e-računa kojem se prilaže situacija.

U slučaju da je dio Ugovora Izvođač dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi neposredno plaćaju podugovaratelju, Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaprimanja e-računa u strukturiranom elektroničkom obliku putem informacijskog posrednika, doznakom na poslovni račun ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno podugovaratelja.

Situacije trebaju glasiti na: ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, s pozivom na broj Ugovora. U privitku e-računa mora biti ovjerena privremena odnosno okončana situacija.

Izvođač je dužan uz okončanu situaciju Naručitelju predati izjave o sukladnosti za sve ugrađene proizvode.

Naručitelj će izvedene radove platiti po privremenim situacijama u vrijednosti do 90% ugovorenog iznosa, a ostatak na temelju uredno ispostavljene okončane situacije, a nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja, odnosno Izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

# UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Ponuda, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

# Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja)
2. Troškovnik (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja)
3. Ostale dokumente tražene ovim Pozivom.

# Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se predaje u izvorniku.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Propisani tekst ovog Poziva (uključujući Troškovnik) ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalozi, brošure i sl.) ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

# NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda mora biti izrađena u skladu s točkom 9. ovog Poziva te se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici.

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Alternativna ponuda nije dopuštena u ovom postupku nabave.

# Mjesto dostave ponude

Zadarska županija, Zrinsko Frankopanska 8, 23000 Zadar

# Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj poštanskoj omotnici neposredno na pisarnicu Naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja iz točke 10.1. ovog Poziva.

Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačeno:

* na prednjoj strani omotnice:

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

Zrinsko Frankopanska 8

23000 Zadar

Ponuda za Radove na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula

Kašića Pag, II. Faza – NE OTVARAJ

Evidencijski broj nabave: 75-24-JN

* na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:

Naziv i adresa ponuditelja

OIB ponuditelja

# Rok za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je **26. srpnja 2024. godine do 10:00 sati**, bez obzira na način dostave.

# BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Odabrani ponuditelj je obvezan izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti i cijeni navedenoj u dostavljenoj ponudi i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponuda.

# Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova,

sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („*Narodne novine” broj 78/15, 118/18, 110/19*) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Izvođač je dužan u obavljanju djelatnosti građenja poštivati odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova.

# Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

U roku od deset (10) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora obiju ugovornih strana, odabrani ponuditelj je obvezan ishoditi i predati naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice.

Zadužnicu ili bjanko zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti potvrđenu kod javnog bilježnika i popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (*„Narodne novine“ broj 115/12, 82/17, 154/22*) ili Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (*„Narodne novine“ broj 115/12, 82/17, 154/22*) u visini 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora, bez PDV-a.

Odabrani ponuditelj može i uplatiti novčani polog u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a) koji se uplaćuje putem naloga za plaćanje na račun ZADARSKA ŽUPANIJA - IBAN: HR4424020061800013007, model 68, poziv na broj 5312-OIB (uplatitelja), opis plaćanja: „Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom iz kojeg je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN Naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (e-mailom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/-vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom.

Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj je ovlašten raskinuti sklopljeni Ugovor.

# Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

# Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije (2) godine od dana uspješne primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji radova.

Dostavom ponude, smatrat će se da ponuditelj prihvaća gore naveden jamstveni rok.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana uspješno izvršene primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (*„Narodne novine“ broj 115/12, 82/17, 154/22*), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (*„Narodne novine“ broj: 115/12, 82/17, 154/22*) u iznosu od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost.

Umjesto navedenog, odabrani ponuditelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu na račun naručitelja ZADARSKA ŽUPANIJA - IBAN: HR4424020061800013007, poziv na broj 68 5312-OIB (uplatitelja), s naznakom: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, evidencijski broj nabave: 75-24-JN.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom iz kojeg je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN Naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (e-mailom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju kada odabrani ponuditelj, odnosno Izvođač, u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete do iznosa koji je potreban za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i/ili pretrpljenu štetu.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi ili ne uplati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, aktivira se pravo naplate jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ili uplatiti odabranom ponuditelju u roku od 30 kalendarskih dana od dana isteka ugovorenog jamstvenog roka.

# Ugovorna kazna

Ako odabrani ponuditelj, to jest Izvođač prekorači rok završetka ugovorenih radova, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovornog roka, a u visini od 1‰ (jedan promil) od ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost (cijena ponude odabranog ponuditelja bez poreza na dodanu vrijednost) s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost (cijena ponude odabranog ponuditelja bez poreza na dodanu vrijednost).

Naplata ugovorne kazne obavit će se po okončanoj situaciji, odbijanjem/umanjenjem od ukupne vrijednosti izvršenih radova ili putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili iznos dostavit odabranom ponuditelju tj. Izvođaču kao poseban račun.

# Vremenski, odnosno terminski plan izvođenja radova

Ponuditelj je obvezan u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora, kao njegov sastani dio, dostaviti vremenski odnosno terminski plan izvođenja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja radova. Pri izradi vremenskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku izvođenja.

Predajom ponude smatra se da je Ponuditelj suglasan da će vremenski plan radova uskladiti s potrebama, planovima i uputama Naručitelja.

# Izvođenje radova

Odabrani ponuditelj, to jest Izvođač dužan je izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnji te ostalim zakonima i podzakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje, tehničkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke.

Odabrani ponuditelj, to jest Izvođač, mora održavati gradilište čistim i redovito odstranjivati s gradilišta sve otpatke betona, drvene građe, ambalaže i sl. Sve eventualne štete koje prouzroči izvoditelj radova, obvezan ih je ukloniti sam o svom trošku.

Izvođač je dužan prije početka radova o svom trošku osigurati radove i opremu.

Osiguranje radova mora biti takvo da su Naručitelj i odabrani ponuditelj odnosno Izvođač, osigurani za slučaj nastajanja štete u vezi s izvođenjem i osiguranjem radova za vrijeme od početka izvođenja do konačnog preuzimanja radova.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, snosi Izvođač.

Izvođač je dužan o svom trošku kod osiguravajućeg društva osigurati sve uposlene osobe na gradilištu za slučaj nesreće na radu.

Izvođač je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost građevine, radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline. Izvođač je odgovoran za štete nanesene trećim osobama koje nastanu u vezi s izvršenjem ugovora. Zaposlenici naručitelja/krajnjeg korisnika, učenici i njihovi roditelji, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti od štete iz djelatnosti izvođača.

Kod izvedbe radova odabrani ponuditelj, to jest Izvođač dužan je zaštititi i čuvati postojeće okolne građevine i vrijedno drveće na građevinskoj parceli kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja, kao i poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.

Izvođač je dužan naručitelju naknaditi štetu ako svojim nesmotrenim ili nestručnim radom, postupkom ili nedovoljno poduzetim mjerama sigurnosti pri izvođenju radova prouzrokuje odron zemlje, rušenje konstrukcije ili pomoćnih građevina ili na drugi način ugrozi stabilnost ili kvalitetu izvedenih radova.

# Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Posebne uzance o građenju neće se primjenjivati, tj. isključene su u cijelosti.

# OSTALO

# Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („*Narodne novine“ broj: 120/16, 114/22*) Zadarska  županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

* MAGNOLIA d.o.o., Crno 34/d, 23000 Zadar, OIB: 30081007311
* 3LMC d.o.o. za savjetovanje, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB:92794184115
* ZELENI PARK d.o.o., Crno 34/d, 23000 Zadar, OIB: 7416083223.

# Obavijest o rezultatima nabave

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene pristiglih ponuda od strane stručnog povjerenstva,

osoba naručitelja donosi Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka u roku od

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Odluka o odabiru ili poništenju zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se ponuditeljima objavom na mrežnoj stranici Naručitelja ([www.zadarska-zupanija.hr](http://www.zadarska-zupanija.hr)).

Dostava se smatra obavljenom istekom dana objave.

# Posebne odredbe

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Obavijesti o eventualnim izmjenama poziva, te odgovore na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj će javno objaviti na mrežnoj stranici.

Preporuča se ponuditeljima da tijekom roka za dostavu ponuda prate mrežnu stranicu Naručitelja.

# Žalba

Temeljem članka 31. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (*„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 03/23, 19/23*) na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja, žalba nije dopuštena.

**Prilog 1.**

**PONUDBENI LIST**

**Predmet nabave:** Radovi na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula

Kašića Pag, II. Faza

**Evidencijski broj nabave:** 75-24-JN

**Naručitelj:** Zadarska županija, Božidara Petranovića 8,23000 Zadar, OIB:

56204655363

|  |  |
| --- | --- |
| **PODACI O PONUDITELJU** |  |
| **Naziv ponuditelja** |  |
| **Adresa ponuditelja** |  |
| **OIB** |  |
| **Broj računa (IBAN)** |  |
| **Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)** | **DA NE** |
| **Adresa e-pošte** |  |
| **Kontakt osoba ponuditelja** |  |
| **Broj telefona** |  |
| **Broj telefaxa** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA PONUDE BEZ PDV-a** |  |
| **IZNOS PDV-a** |  |
| **CIJENA PONUDE S PDV-om** |  |

**Rok valjanosti ponude:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. godine

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ovlaštena osoba ponuditelja)

**Prilog 2. - Ogledni primjerak izjave**

Temeljem članka 251. stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (*Narodne novine, broj: 120/2016, 114/22*), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime, adresa/prebivalište, OIB ili broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB)

za sebe i za gospodarski subjekt te za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potrebno je navesti ime i prezime, adresa/prebivalište, OIB ili broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog za sve osobe koja su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta – za koje se daje izjava)

izjavljujem da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), odnosno da nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. **korupciju, na temelju**

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **prijevaru, na temelju**

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Potpis davatelja izjave)

**NAPOMENA:** Ovaj obrazac potpisuju osobe ili se daje za osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu), koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17, 75/20), izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika** ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

**Prilog 3. - Popis glavnih radova izvedenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv i sjedište druge ugovorne strane | Opis izvedenih radova | Vrijednost izvedenih radova po ugovoru (bez PDV-a) | Datum izvršenja ugovora |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | |  |  |

Gore navedeno gospodarski subjekt potvrđuje potpisom ovlaštene osobe.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine.

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

**Prilog 4. -Izjava o raspolaganju stručnjakom**

Naziv Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I Z J A V A**

U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti (točka 5.2. Poziva na dostavu ponude) u postupku jednostavne nabave Radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza, evidencijski broj nabave: 75-24-JN, izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, za cijelo vrijeme izvršavanja Ugovora imati na raspolaganju stručnjaka za izvođenje radova:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | Ime i prezime | Stupanj obrazovanja/stečeno zvanje |
| 1. |  |  |

Ukoliko tijekom izvršenja Ugovora dođe do potrebe za zamjenom predloženog Stručnjaka, od Naručitelja ćemo zatražiti izdavanje prethodne pisane suglasnosti te osigurati da novi Stručnjak ispunjava najmanje uvjete zatražene Pozivom na dostavu ponude te o tome dostaviti dokaz Naručitelju.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. godine

MP. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ovlaštena osoba ponuditelja)

***Napomena***

*Uz Izjavu, ponuditelj je dužan priložiti:*

* *Dokaz o položenom stručnom ispitu ili upisu u imenik inženjera gradilišta Komore/voditelja radova Komore*

**Prilog 5. – Prijedlog Ugovora**

**ZADARSKA ŽUPANIJA**, Božidara Petranovića 8, Zadar, OIB: 56204655363, koju zastupa župan Božidar Longin, dipl. ing. (dalje u tekstu: Naručitelj)

i

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

koje zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalje u tekstu: Izvođač)

zaključili su

**PRIJEDLOG UGOVORA**

**o izvođenju radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza**

**Članak 1.**

Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, za predmet nabave: Radovi na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza, evidencijski broj nabave: 75-24-JN, u kojem je Naručitelj Odlukom, KLASA: 406-03/24-03/32, URBROJ: 2198-01-24\_\_ od dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. godine odabrao ponudu ponuditelja kao najpovoljniju, sukladno kriterijima za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude.

**PREDMET UGOVORA**

**Članak 2.**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izmjeni električnih instalacija u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, II. Faza.

Radovi moraju biti izvedeni sukladno odredbama ovog ugovora, opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz Troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora te Potvrdi Zadarske županije, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, KLASA: 361-01/24-12/000003, URBROJ: 2198-07-12/2-24-0003 od 11.1. 2024. godine, a sve sukladno Zakonu o gradnji te ostalim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje, tehničkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke.

**NAČELA UGOVORA**

**Članak 3.**

Izvođač potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

Izvođač se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

Izvođač je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

**CIJENA**

**Članak 4.**

Ukupna cijena radova iz članka 2. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eura.**

Na iznos iz stavka 1. ovog članka zaračunava se PDV po važećoj stopi.

Sredstva iz stavka 1. osigurana su u Proračunu Zadarske županije za 2024. godinu, unutar kapitalnog projekta K2204-02-Opremanje poslovnih prostorija.

**UVJETI PLAĆANJA**

**Članak 5.**

Plaćanje unaprijed je isključeno.

Količina i cijena izvedenih radova obračunavat će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranim u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od Nadzornog inženjera i jediničnim cijenama iz Troškovnika za odnosnu vrstu rada.

Količine navedene u troškovniku su predviđene (okvirne). Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti te će stvarna realizacija ovisiti o potrebama Naručitelja i raspoloživim financijskim sredstvima.

Jedinične cijene iz troškovnika su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora te su u iste uključeni svi troškovi koji mogu proizaći prilikom izvršenja radova iz članka 2. ovog Ugovora.

Plaćanje po privremenim situacijama vršit će se u vrijednosti do 90% ugovorenog iznosa. Okončanu situaciju Izvođač može ispostaviti po izvršenoj primopredaji radova i završnom obračunu.

Situacije trebaju glasiti na: ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, s pozivom na broj Ugovora. U privitku e-računa mora biti ovjerena privremena odnosno okončana situacija.

Izvođač je dužan uz okončanu situaciju Naručitelju predati Izjave o sukladnosti za sve ugrađene proizvode.

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaprimanja e-računa u strukturiranom elektroničkom obliku putem informacijskog posrednika, doznakom na poslovni račun ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno podugovaratelja.

Naručitelj ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

**UVOĐENJE U POSAO**

**Članak 6.**

Naručitelj se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje te u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana početka važenja ovog Ugovora uvesti Izvođača u posao što će se potvrditi zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

Izvođač je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i Naručitelja upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute.

**ROK IZVOĐENJA RADOVA**

**Članak 7.**

Ovaj Ugovor počinje važiti dan nakon potpisa Ugovora obiju ugovornih strana.

Rok izvođenja radova počinje teći od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok završetka svih ugovorenih radova je 70 (sedamdeset) dana od dana uvođenja u posao.

Pod završetkom ugovorenih radova smatra se dan kada je Izvođač izvršio urednu primopredaju radova Naručitelju što se utvrđuje zapisnikom o primopredaji radova potpisanim od strane predstavnika Naručitelja, Izvođača i Nadzornog inženjera.

U navedeni rok za završetak ugovorenih radova uključeno je i vrijeme potrebno za provedbu kontrolnih ispitivanja i provođenje internog tehničkog pregleda po izvršenom upisu izvođača i nadzornog inženjera u građevinski dnevnik da su radovi po ugovoru završeni, uz što je potrebno priložiti izjave o sukladnosti izvedenih radova sukladno zakonskim propisima.

Dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.

**Članak 8.**

Ugovoreni rok za završetak radova može se produljiti bez posljedica za Izvođača, ako je Izvođač bio spriječen u izvođenju radova u sljedećim slučajevima:

- uslijed nastupa više sile, odnosno nastupa okolnosti čije posljedice Izvođač nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti;

- zbog nepovoljnih vremenskih prilika za izvođenje pojedinih vrsta radova, koje znatno odstupaju od vremenskih prilika za godišnje doba i mjesto izvođenja radova, utvrđene u građevinskom dnevniku i ovjerene od nadzornog inženjera:

- zbog nepredviđenih radova koji se moraju izvesti za koje Izvođač nije znao niti je mogao znati u vrijeme sklapanja Ugovora;

- zastojem izazvanim djelovanjem nadležnih organa, a za koje nije kriv Izvođač te

- uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova.

**Članak 9.**

Razlogom produljenja roka za završetak radova mogu biti samo one okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao.

Izvođač je zahtjev za produljenje roka završetka radova, zajedno s mišljenjem stručnog nadzora građenja o produljenju roka, dužan podnijeti unutar ugovorenog roka i to u roku od osam (8) dana od nastanka razloga/okolnosti za produljenje.

U slučajevima odobrenja zahtjeva Izvođača iz prethodnog stavka, Naručitelj i Izvođač utvrđuju da će zaključiti Dodatak ugovoru u kojem će se utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produljenja prvobitno ugovorenog roka.

U slučaju produljenja roka zbog razloga navedenih u članku 8. ovog Ugovora, Izvođač i Naručitelj neće imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produljenja ugovorenog roka za završetak radova.

**UGOVORNA KAZNA**

**Članak 10.**

U slučaju neispunjenja krajnjeg roka izvođenja iz razloga koji nisu razlozi iz članka 8. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo Izvođaču naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje.

Ugovorna kazna za zakašnjenje roka iznosi 1‰ (jedan promil) od ugovorene cijene bez PDV-a za svaki dan zakašnjenja, s osnovicom koju čini ugovorena cijena bez PDV-a (neovisno na moguće djelomično ispunjenje i na vrijednost izvedenih radova).

Iznos tako određene ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) ugovorene cijene radova bez PDV-a.

Ugovorna kazna za zakašnjenje obračunava se od dana završetka radova kako je definirano člankom 7. ovog Ugovora.

Naplata ugovorne kazne obavit će se po okončanoj situaciji, odbijanjem/umanjenjem od iznosa ukupne vrijednosti izvršenih radova ili putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili iznos dostaviti Izvođaču kao poseban račun.

**PRIPREMA GRADILIŠTA**

**Članak 11.**

Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni, te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije primopredaje radova.

**Članak 12.**

Izvođač je dužan prije početka radova o svom trošku osigurati radove, opremu i materijal. Osiguranje radova mora biti takvo da su Naručitelj i Izvođač osigurani za slučaj nastajanja štete u vezi s izvođenjem i osiguranjem radova za vrijeme od početka izvođenja do konačnog preuzimanja radova.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, snosi Izvođač.

Izvođač je dužan o svom trošku kod osiguravajućeg društva osigurati sve uposlene osobe na gradilištu za slučaj nesreće na radu.

Izvođač je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost građevine, radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline. Izvođač je odgovoran za štete nanesene trećim osobama koje nastanu u vezi s izvršenjem ugovora. Zaposlenici Naručitelja, zaposlenici Srednje škole Bartula Kašića Pag te učenici i njihovi roditelji smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti od štete iz djelatnosti Izvođača.

Kod izvedbe radova izvođač je dužan zaštititi i čuvati postojeće okolne građevine i vrijedno drveće na građevinskoj parceli koji se štite da ne dođe do nepotrebnih oštećenja, kao i poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.

Izvođač je dužan Naručitelju nadoknaditi štetu ako svojim nesmotrenim ili nestručnim radom, postupkom ili nedovoljno poduzetim mjerama sigurnosti pri izvođenju radova prouzrokuje odron zemlje, rušenje konstrukcije ili pomoćnih građevina ili na drugi način ugrozi stabilnost ili kvalitetu izvedenih radova.

**DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU**

**Članak 13.**

Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

**STRUČNI NADZOR**

**Članak 14.**

Izvođenje radova Naručitelj će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a Izvođač je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora.

Nadzorni inženjer koji obavlja stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru važećih propisa i ugovora s Naručiteljem, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

Upute, nalozi i primjedbe nadzornog inženjera obvezuju Izvođača.

Izvođač će po potrebi od Nadzornog inženjera pravovremeno zatražiti sva potrebna objašnjenja za izvođenje radova, u protivnom nema pravo na priznavanje naknade ili troškova zbog samoinicijativnog drugačijeg rješenja u izvođenju radova.

Nadzorni inženjer ima pravo naložiti obustavljanje daljnjeg izvođenja radova i tražiti ispravak ili rušenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno važećim propisima, tehničkim propisima ili standardima.

**PRIMOPREDAJA I ZAVRŠNI OBRAČUN**

**Članak 15.**

Nakon što utvrdi da su radovi na gradilištu dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Izvođač će o tome pisano obavijestiti Naručitelja, kako bi se proveo interni tehnički pregled.

Ukoliko se prilikom provođenja internog tehničkog pregleda utvrde nedostaci, Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke prema zapisniku s internog tehničkog pregleda, prije potpisivanja primopredajnog Zapisnika.

Izvođač je dužan započeti s uklanjanjem nedostataka bez odgode i ukloniti nedostatke u primjerenom roku.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke utvrđene u Zapisniku s internog tehničkog pregleda, Naručitelj ima pravo nedostatke otkloniti putem treće osobe na trošak Izvođača i namiriti se iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora i/ili trošak odbiti od dospjele isplate Izvođača.

Ukoliko nema nedostataka, predstavnik Naručitelja, Izvođač i Nadzorni inženjer potpisuju primopredajni zapisnik.

Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji, primopredaja se smatra izvršenom te je Izvođač ovlašten ispostaviti okončanu situaciju.

**Članak 16.**

Nakon završetka izvođenja radova, Izvođač je dužan bez odgode s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova, otpad i slično.

Izvođač je također bez odgode dužan dovesti zemljište i/ili okolne građevine/objekte na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno traženom u ovom članku, Naručitelj će pisanim zahtjevom zatražiti izvršenje u primjerenom roku. Ukoliko Izvođač ne postupi po pisanom zahtjevu, Naručitelj je ovlašten povjeriti navedene radove trećoj osobi na trošak Izvođača.

**VANTROŠKOVNIČKI RADOVI**

**Članak 17.**

Vantroškovnički radovi su nepredviđeni radovi koji nisu bili uključeni u osnovni Ugovor, ali su postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima i kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od ugovora bez znatnih poteškoća ili znatnog povećanja troškova za Naručitelja.

Potreba za dodatnim radovima utvrđuje se pismenim izvješćem Nadzornog inženjera.

Cijene vantroškovničkih radova utvrdit će se ponudom Izvođača, a obračunat će se temeljem analize cijena, uz suglasnost i ovjeru Nadzornog inženjera. Isti se izvode uz pisanu suglasnost Nadzornog inženjera i Naručitelja, u suprotnom neće biti plaćeni.

Za vantroškovničke radove je obvezno sklapanje Dodatka osnovnom Ugovoru.

**JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

**Članak 18.**

Izvođač je dužan ishoditi i predati Naručitelju, najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora obiju ugovornih strana, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika i popunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj: 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj: 115/12, 82/17, 154/22) u iznosu od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Umjesto jamstva iz stavka 1. ovog članka, Izvođač može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a) na računa Naručitelja: ZADARSKA ŽUPANIJA - IBAN: HR4424020061800013007, poziv na broj 68 5312-OIB (uplatitelja), opis plaćanja: „Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom iz kojeg je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN Naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (e-mailom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način) u roku iz stavka 1. ovog članka.

Ako Izvođač u roku iz stavka 1. ovog članka ne dostavi ili ne uplati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj je ovlašten na raskid Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti Izvođaču, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja jamstva.

**JAMSTVENI ROK**

**Članak 19.**

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije (2) godine te počinje teći od dana uspješne primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji radova.

Jamstveni rok produžuje se za onu vrstu radova ili njihovih dijelova, gdje je zakonska obveza jamstvenog roka određena propisima.

Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka na ugrađenim dijelovima i opremi.

Izvođač je dužan započeti s uklanjanjem nedostataka po pisanom zahtjevu Naručitelja, bez odgode i stručno ukloniti nedostatke u primjerenom roku.

Ako Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj ima pravo ukloniti nedostatke preko treće osobe na trošak Izvođača.

**JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

**Članak 20.**

Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana uspješno izvedene  
primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj: 115/12, 82/17, 154/22) odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj: 115/12, 82/17, 154/22) u iznosu od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost.

Umjesto gore navedenog, odabrani ponuditelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu na račun naručitelja ZADARSKA ŽUPANIJA - IBAN: HR4424020061800013007, poziv na broj 68 5312-OIB (uplatitelja), s naznakom – jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, evidencijski broj nabave 75-24-JN.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku aktivirat će se za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Izvođač je suglasan da rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka iznosi dvije (2) godine, računajući od dana uspješne primopredaje radova i potpisa Zapisnika o primopredaji radova.

Ukoliko Izvođač ne dostavi ili ne uplati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kako je propisano ovim člankom, aktivira se pravo naplate jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti ili uplatiti Izvođaču u roku od 30 kalendarskih dana od dana isteka ugovornog jamstvenog roka.

**RASKID UGOVORA**

**Članak 21.**

Ako se tijekom izvršenja ovog Ugovora Izvođač ne drži uvjeta ugovora, odnosno ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo tražiti od Izvođača da, u primjerenom roku, otkloni nedostatke ili ispuni obvezu iz ovog Ugovora.

Ukoliko do isteka roka iz stavka 1. ovog članka Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručitelja, isti je ovlašten raskinuti Ugovor.

Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor, bez ostavljanja naknadnog roka ukoliko Izvođač:

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je određeno ovim ugovorom

- izgubi ovlaštenje potrebno za obavljanje djelatnosti predmeta nabave

- postane nesposoban za plaćanje ili se nad njim otvori stečajni postupak te na drugi

način dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obveze prema ovom Ugovoru.

U slučaju raskida Ugovora od strane Naručitelja, sukladno ovom članku Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te zahtijevati i naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Ugovor se smatra raskinutim kada Izvođač primi pisanu obavijest o raskidu Ugovora.

**Članak 22.**

Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz ovog Ugovora te

- u slučaju kada je onemogućeno izvođenje radova zbog okolnosti za koje nije odgovoran Izvođač.

U slučaju raskida ovog Ugovora sukladno prethodnom stavku, Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove.

U slučaju neovlaštenog raskida ugovora od strane Izvođača, Naručitelj je ovlašten aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

**OBVEZE IZVOĐAČA U SLUČAJU RASKIDA**

**Članak 23.**

U slučaju raskida ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi, Izvođač je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 dana:

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi te strojeva, materijala i ljudi svojih podugovaratelja

- izvršiti primopredaju svih radova te predati svu dokumentaciju nadzornom inženjeru te

- zaštititi radove od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.

Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obaveze u za to predviđenim rokovima, Naručitelj ima pravo na trošak Izvođača bez potrebe ishođenja odobrenja ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podugovaratelja te ih pohraniti u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača, a troškove namiriti iz bilo koje dospjele situacije/računa Izvođača.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 24.**

Naručitelj će imenovati osobu koja će biti predstavnik Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje Ugovora.

Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati: realizaciju izvođenja ugovorenih radova, rad Izvođača i stručnog nadzora, ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Predstavnik Naručitelja zadužen za praćenje realizacije ovoga Ugovora je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik Izvođača zadužen za praćenje realizacije ovoga Ugovora je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Članak 25.**

Ugovorne strane suglasne su da za sve što nije regulirano odredbama ovog Ugovora, primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih pozitivnih propisa kojima je uređeno predmetno područje.

Na odgovornost za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

**Članak 26.**

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

* Troškovnik
* Ponudbeni list
* Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

**Članak 27.**

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost mjesno nadležnog suda u Zadru.

**Članak 28.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka istog.

**NARUČITELJ:                                                          IZVOĐAČ:**

**ZADARSKA ŽUPANIJA   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ŽUPAN  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Božidar Longin  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KLASA**

**URBROJ:**

**U Zadru, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. godine Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**