Sanacija fasada na zgradi PŠ Povljana
 Evidencijski broj: 88-26-JN ________________________________________________________________________________
[image: Grb Zadarske županije]



ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU 
I EU FONDOVE
Božidara Petranovića 8, Zadar











POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za izvođenje radova sanacije fasada na zgradi OŠ Povljana
 Evidencijski broj: 88-26-JN





		





KLASA: 406-03/26-03/44
URBROJ: 2198-24-26-3
Zadar, 17. srpnja 2026. godine
Sanacija fasada na zgradi PŠ Povljana
 Evidencijski broj: 88-26-JN            _____________________________________________________________________________


Sadržaj:
1.	OPĆI PODACI	4
1.1.	Opći podaci o naručitelju	4
1.2.	Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima	4
2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	4
2.1.	Evidencijski broj nabave:	4
2.2.	Procijenjena vrijednost predmeta nabave:	4
2.3.	Opis predmeta nabave ili grupa nabave	4
2.4.	Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave	4
2.5.	Troškovnik	5
2.6.	Mjesto izvršenja ugovora	5
2.7.	Rok početka i završetka izvršenja ugovora	5
2.8.	Rok valjanosti ponude	6
3.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	6
3.1.	Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	6
4.	SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI	6
4.1.	Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta	6
5.	TEHNIČKA SPOSOBNOST	7
5.1.	Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini	7
5.2.	Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga	7
5.3.	Dostava traženih dokumenata	8
6.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	8
7.	CIJENA PONUDE	10
8.	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	10
9.	UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE	11
9.1.	Sadržaj ponude	11
9.2.	Način izrade ponude	11
10.	NAČIN DOSTAVE PONUDE	12
10.1.	Mjesto dostave ponude	12
10.2.	Način dostave ponude	12
10.3.	Rok za dostavu ponude	12
11.	JAMSTVA	12
11.1.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	12
11.2.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	13
12.	POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA	14
12.1.	Vremenski plan izvođenja radova	14
12.2.	Izvođenje radova	14
13.	UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM  PRAVILIMA	14
14.	OSTALO	15
14.1.	Podaci o terminu obilaska lokacije	15
14.2.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	15
14.3.	Obavijest o rezultatima nabave	15
14.4.	Posebne odredbe	15
14.5.	Žalba	15








































POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar, OIB: 56204655363 pokrenula je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova sanacije fasada na zgradi PŠ Povljana, evidencijski broj: 88-26-JN, a za koju, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16, 114/22, 48/26), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Temeljem članka 17. stavak 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Zadarske županije, broj: 3/23, 19/23), a prema zahtjevu nadležnog Odjela, poziv na dostavu ponuda objavit će se na mrežnoj stranici Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr) 


1. [bookmark: _Toc510095163][bookmark: _Toc510094280][bookmark: _Toc235176404]OPĆI PODACI 

1.1. [bookmark: _Toc510095164][bookmark: _Toc235176405]Opći podaci o naručitelju

ZADARSKA ŽUPANIJA
Božidara Petranovića 8
23000 ZADAR 
OIB: 56204655363
Telefon:	023/ 350-350
Telefaks:	023/ 350-319 
Mrežna stranica:	www.zadarska-zupanija.hr

1.2. [bookmark: _Toc510095165][bookmark: _Toc235176406] Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, Odsjek za javnu nabavu
Kontakt osoba:		Marija Božić 
Telefon: 		023/ 350-317 
Telefaks: 		  023/ 350-361
Adresa elektronske pošte:	nabava@zadarska-zupanija.hr

2. [bookmark: _Toc510095166][bookmark: _Toc235176407]PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. [bookmark: _Toc510095167][bookmark: _Toc235176408]Evidencijski broj nabave: 
Evidencijski broj nabave je 88-26-JN

2.2. [bookmark: _Toc510095168][bookmark: _Toc235176409] Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 
38.880,00 EUR bez PDV-a 

2.3. [bookmark: _Toc57898490][bookmark: _Toc235176410]Opis predmeta nabave ili grupa nabave
Predmet nabave je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji fasade na zgradi Područne škole Povljana u skladu s Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva (Prilog 2). 
CPV oznaka i naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 45443000 - Fasadni radovi.

2.4. [bookmark: _Toc510095170][bookmark: _Hlk84505549][bookmark: _Toc235176411] Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave
Količina, vrsta i tehničke specifikacije predmeta nabave iskazane su u Troškovniku koji se nalaze u privitku Poziva na dostavu ponuda i čine njegov sastavni dio.
Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke troškovnika. 

Obračun izvedenih radova je prema stvarno izvedenim količinama.

2.5. [bookmark: _Toc235176412]Troškovnik
Troškovnik (Prilog 2.) se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i čini njegov sastavni dio.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnika podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune.

Ponuditelj je dužan popuniti sve stavke Troškovnika.

Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. 

Troškovnici su izrađeni s unesenim formulama te nakon što ponuditelj upiše jedinične cijene automatski se izračunavaju sve ostale vrijednosti.
Ponuditelj ima mogućnost kontrole primijenjenih formula.

Ponuditelji su dužni upisati jedinične cijene (bez PDV-a) zaokružene na 2 decimale (najviše dvije decimalne znamenke smiju biti prikazane u ćeliji).

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je za istu stavku obvezan upisati iznos 0,00.

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni sadržaj troškovnika, a koji se odnosi na tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke u troškovniku.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

[bookmark: _Hlk127354334]Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz Poziva, promijeni tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke navedene u troškovniku smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

2.6. [bookmark: _Toc510095171][bookmark: _Toc235176413]Mjesto izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja radova je PŠ Povljana, Ante Starčevića 24, Povljana.

2.7. [bookmark: _Toc510095172][bookmark: _Toc235176414] Rok početka i završetka izvršenja ugovora
[bookmark: _Toc510095173]Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana te se sklapa na razdoblje od pet (5) mjeseci. Početak izvršenja ugovora započinje po potpisu ugovora.

Naručitelj se obvezuje uvesti izvođača u posao u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora uz prethodno ispunjenje svih obveza naručitelja i odabranog ponuditelja za započinjanje radova što će se konstatirati zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik. 

Rok završetka radova je najkasnije do završetka roka na koji se sklapa ugovor, iz uvodnog dijela ove točke. 

Završetak ugovorne obveze obuhvaća primopredaju uredno izvršenih radova, o čemu se sastavlja zapisnik o primopredaji koji potpisuju nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača.

Naručitelj u ovoj fazi dostavlja prijedlog ugovora, te zadržava pravo isti prilagoditi ovisno o pristiglim ponudama, te odabranom ponuditelju. 

Naručitelj u prijedlogu ugovora utvrđuje obvezne dijelove (predmet nabave, rok i uvjete izvršenja ugovornih obveza odabranog ponuditelja, rok, način i uvjete plaćanja; izvršenje radova sukladno tehničkim specifikacijama) koji se prilikom izrade konačnog ugovora ne mogu mijenjati.

Prijedlog ugovora nalazi se u Prilogu 6 ovog Poziva i njegov je sastavni dio. 

Dostavom ponude smatrat će se da je gospodarski subjekt upoznat sa svim odredbama iz prijedloga ugovora, da ih prihvaća u cijelosti i da će postupati u skladu s tim odredbama.

Ponuditelji nisu obvezni dostaviti prijedlog ugovora u sklopu svoje ponude.

2.8. [bookmark: _Toc235176415]Rok valjanosti ponude
60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudbenom listu koji je sastavni dio ovog Poziva.

3. [bookmark: _Toc510095174][bookmark: _Toc235176416]OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. [bookmark: _Toc510095175][bookmark: _Toc235176417] Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Ponuditelj u ponudi mora priložiti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog Poziva.

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

4. [bookmark: _Toc510095176][bookmark: _Toc235176418]SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 

4.1. [bookmark: _Toc510095177][bookmark: _Toc235176419]Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva.

5. [bookmark: _Toc533755604][bookmark: _Toc235176420]TEHNIČKA SPOSOBNOST

U ovom postupku nabave naručitelj određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. 

5.1. [bookmark: _Toc235176421]Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost iznosi najmanje 35.000,00 EUR bez PDV-a s tim da minimalno jedna pojedinačna vrijednost radova treba iznositi najmanje 15.000,00 EUR bez PDV-a.

Kao dostatan dokaz Naručitelj će prihvatiti:
· Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i pet godina koje prethode toj godini. 
Popis minimalno treba sadržavati:  
· naziv druge ugovorne strane,  
· podatke o vrsti radova ili opis izvedenih radova,  
· vrijednost radova bez PDV-a,  
· datum izvršenja radova, odnosno podatke sukladno Prilogu 3. 

Ako je gospodarski subjekt izvodio radove kao dio ugovora u koji su bile uključene i druge vrste koje nisu vezane uz predmet nabave (iste ili slične predmetu nabave), u popisu obvezno treba navesti podatke o radovima istim ili sličnim predmetu nabave, a koje je gospodarski subjekt pružio samostalno. 

U slučaju da je radove izvodila zajednica gospodarskih subjekata čiji član je sudionik u ovom postupku nabave, popis treba na jasan i nedvosmislen način sadržavati podatke koji se odnose na člana zajednice koji se nadmeće u ovom postupku i to popis izvedenih radova i njihovu vrijednost bez PDV-a obuhvaćenih ugovorom koje je izvršio taj član zajednice.

Naručitelj će vrijednosti izražene u kunama preračunavati i zaokruživati u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EURO = 7,53450 HRK), a sve sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 57/22, 88/22).

U slučaju da gospodarski subjekt dokazuje minimalnu razinu tehničke i stručne sposobnosti izraženo u valuti različitoj od valute EURA isti se uvažava u vrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za navedenu valutu koji je u primjeni na dan objave ovog Poziva.

5.2. [bookmark: _Toc235176422]Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga
Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju stručnjake potrebne za izvršenje ugovora i to:
· najmanje jednog (1) inženjera gradilišta/voditelja radova građevinske ili arhitektonske struke.
Inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova.
Za inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.
Kao dostatan dokaz Naručitelj će prihvatiti:
· Izjavu ponuditelja kojom izjavljuje da će imati na raspolaganju navedenog stručnjaka (Prilog 4).
Nominirani stručnjak treba biti u mogućnosti komunicirati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako nominirani stručnjak ne poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, odabrani ponuditelj obvezan je o vlastitom trošku koji mora biti uključen u cijenu ponude osigurati kvalificiranog prevoditelja.
Odabrani Ponuditelj obvezan je za izvršenje ugovora angažirati stručnjaka kojeg je naveo u svojoj ponudi. U slučaju da odabrani ponuditelj tijekom izvršenja ugovora iz objektivnih razloga nema više na raspolaganju predloženog stručnjaka kojeg je naveo u ponudi vezano uz ispunjavanje uvjeta sposobnosti, može od Naručitelja zatražiti prethodnu suglasnost za zamjenu stručnjaka. Pri tome predloženi novi stručnjak mora ispunjavati minimalno uvjete za stručnjaka tražene ovim Pozivom.
[bookmark: _Toc5366022]Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka. Naručitelj je u uvjetima sposobnosti zatražio minimalni broj stručnjaka koje gospodarski subjekt mora imati na raspolaganju. Bez obzira na navedene stručnjake ponuditelj je dužan u sklopu ponuđene cijene osigurati stručnjake svih potrebnih profila i zvanja za potpuno izvršenje ugovornih obaveza prema ovom Pozivu, a u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke.
5.3. [bookmark: _Toc235176423]Dostava traženih dokumenata

Dokumente tražene u točki 3., 4. i 5. ovog Poziva, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
· Od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
· Obratiti se izdavatelju dokumenata ili nadležnim tijelima.

Ako je dokumentacija koju je ponuditelj trebao dostaviti nepotpuna, nejasna ili ima neke nedostatke, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, pojasne ili otklone nedostatke u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana. 

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, Naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave.

6. [bookmark: _Toc510095179][bookmark: _Toc235176424]KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Naručitelj donosi Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. 
Budući da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

	Red. br.
	Kriterij
	Broj bodova
	
Ponder

	1.
	Cijena ponude (C)
	80
	80%

	2.
	Jamstveni rok (JR)
	20
	20%

	
	Maksimalni broj bodova
	100
	100%



1. Cijena ponude 
Ponuda s najniže ponuđenom cijenom dobiva 80 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:
C = (Cmin/Cpp) x 80
Pri čemu su:
C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu 
Cmin – najniža ponuđena cijena
Cpp – cijena promatrane ponude

2. Jamstveni rok 
[bookmark: _Hlk85801405]Maksimalni broj bodova koji gospodarski subjekt može ostvariti prema ovom kriteriju je 20 bodova.
Naručitelj kao drugi kriterij određuje dulje trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke radova u odnosu na minimalno obvezno trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Minimalan jamstveni rok je 24 mjeseca, a maksimalni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci. 
[bookmark: _Hlk85801993]Ponuda u kojoj je iskazan minimalni jamstveni rok (24 mjeseca) dobiva 0 bodova.
Ponuda u kojoj je iskazan najduži jamstveni rok (60 mjeseci) dobiva 20 bodova.
Naručitelj će za ponuđeni jamstveni rok, koji je duži od minimalnog, dodijeliti bodove prema formuli:
JR= (Jo/Jn)x20 
Pri čemu su:
JR- broj bodova po kriteriju za ponuđeni jamstveni rok 
Jo- jamstveni rok koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje 
Jn - najduži ponuđeni jamstveni rok (maksimalno 60 mjeseci) 

Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 24, 36, 48 i sl.), 
Trajanje jamstvenog roka dostavlja se u obliku Izjave ponuditelja (Prilog 5)

Izjavu o jamstvenom roku gospodarski subjekt dostavlja u sklopu ponude.
Ukoliko se nudi jamstveni rok duži od 60 mjeseci, smatrat će se da je ponuđen maksimalni rok koji se uzima u obzir.

Ukoliko Izjava nije dostavljena u sklopu ponude ili ako ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka Naručitelj će smatrati da ponuditelj nudi minimalan jamstveni rok od 24 mjeseca, te će ponuditelju dodijeliti nula bodova. 

3. Određivanje najpovoljnije ponude prema navedenim kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude:
Nakon što Naručitelj za svaku ponudu utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinu ponudu. 
Najpovoljnija je ona ponuda koja je ostvarila ukupni najveći broj bodova zaokruženih na dvije decimale prema svim navedenim kriterijima prema slijedećoj formuli:
Ub = C + JR
Pri čemu su:
Ub - ukupan broj bodova
C – broj bodova po kriteriju cijene
JR - broj bodova po kriteriju jamstveni rok

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

7. [bookmark: _Toc510095180][bookmark: _Toc235176425]CIJENA PONUDE
[bookmark: _Toc510095181]
Cijena ponude piše se u brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. 
Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika. 

Ponuđene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za vrijeme važenja Ugovora.

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost pokriva sve posredne i neposredne troškove za materijale, strojeve i izvedbu radova do potpune gotovosti, kao i sve dodatne obveze koje na temelju ovog ugovora treba izvršiti Izvođač (npr. obveze stručne i poslovne suradnje, nostrifikacije, kontrole i sve ostale troškove urednog poslovanja). 

Osim u troškovniku, cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om potrebno je upisati u Ponudbeni list (Prilog 1).

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku. 

8. [bookmark: _Toc235176426]ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Plaćanje se obavlja na temelju uredno izvršene usluge i ispostavljenog računa u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja e-računa u strukturiranom elektroničkom obliku putem centralnog informacijskog posrednika (FINA), na IBAN ponuditelja. 
Nakon sklapanja Ugovora, za vrijeme izvođenja radova, izvođač radova dostavlja privremenu  situaciju i/ili račun izvođača radova Naručitelju.  
 
Naručitelj provodi kontrolu, ovjeru i evidenciju privremene situacije i/ili računa izvođača radova ovjerenog po stručnom nadzoru.
 
Ponuditelj - izvođač radova dostavlja Naručitelju vjerodostojnu dokumentaciju koja je temelj za plaćanje.
Privremenim situacijama obračunava se vrijednost radova izvedenih u toku izvođenja radova. Privremene situacije ispostavljaju se za razdoblje od mjesec dana u primjerenom roku nakon proteka razdoblja na koje se odnosi. 
 
Okončanu situaciju izvođač sastavlja i podnosi na isplatu nakon primopredaje izvedenih radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji. 
 
Izvođač će ispostaviti privremene situacije na pregled nadzornom inženjeru Naručitelja najkasnije do 10-tog dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom stvarno izvedenih radova do zadnjega dana u mjesecu. 
 
Okončanu situaciju izvođač sastavlja i podnosi na isplatu nakon primopredaje izvedenih radova u najdužem roku od 30 dana od uspješne primopredaje radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji u kojem mora biti naznačeno da su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime kvalitete, a koji se iznos zadržava do izvedbe po traženoj kvaliteti. 
 
Naručitelj će iznos do 90% ukupno ugovorene cijene isplaćivati prema privremenim situacijama ovjerenim od strane nadzornog inženjera koji potvrđuje da su radovi izvršeni, odnosno temeljem izvršenih radova uz primopredajni zapisnik. Preostali iznos od 10% isplatit će se po obračunu izvršenih radova putem okončane situacije, koju će Izvođač predati Naručitelju nakon pregleda, izvršenog prilikom primopredaje radova i otklona eventualnih nedostataka koji su utvrđeni navedenim pregledom, te dostavljenog primopredajnog zapisnika. 
 
9. [bookmark: _Toc510095182][bookmark: _Toc235176427]UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.
Ponuda, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

9.1. [bookmark: _Toc510095183][bookmark: _Toc235176428] Sadržaj ponude
Ponuda treba sadržavati:
1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
1. Troškovnik (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
1. Dokumente tražene u točkama 3., 4. i 5. ovog Poziva,
1. Izjavu o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka (Prilog 5),

9.2. [bookmark: _Toc510095184][bookmark: _Toc235176429] Način izrade ponude
Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 
Ponuda se predaje u izvorniku. 
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 
Propisani tekst Poziva na dostavu ponuda ne smije se mijenjati i nadopunjavati. 
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 

10. [bookmark: _Toc510095185][bookmark: _Toc235176430]NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda mora biti izrađena u skladu s točkom 9. ovog Poziva, te se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici.

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. 

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Alternativna ponuda nije dopuštena u ovom postupku nabave. 

10.1. [bookmark: _Toc510095186][bookmark: _Toc235176431]Mjesto dostave ponude
Zadarska županija, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar

10.2. [bookmark: _Toc510095187][bookmark: _Toc235176432]Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj poštanskoj omotnici neposredno na pisarnicu naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja iz točke 10.1. ovog Poziva. 

Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačeno:
- na prednjoj strani omotnice: 
ZADARSKA ŽUPANIJA
Ivana Mažuranića 28
23000 Zadar
Ponuda za izvođenje radova sanacije fasada na zgradi PŠ Povljana - NE OTVARAJ
Evidencijski broj nabave: 88-26-JN
- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice: 
Naziv i adresa ponuditelja
OIB ponuditelja

10.3. [bookmark: _Toc510095188][bookmark: _Toc235176433]Rok za dostavu ponude
Krajnji rok za dostavu ponude je 28. srpnja 2026. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

11. [bookmark: _Toc235176434]JAMSTVA

11.1. [bookmark: _Toc235176435]Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
[bookmark: _Hlk159416087]Odabrani ponuditelj se obvezuje ishoditi i predati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj: 115/12, 82/17, 154/22). 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Odabrani ponuditelj može i uplatiti novčani polog u iznosu od 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Podaci za uplatu novčanog pologa: 
Naziv primatelja: Zadarska županija
IBAN primatelja: HR4424020061800013007
Model: 68
Poziv na broj: 5312-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ev.br. 88-26-JN. 

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom na kojem je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN Naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (elektroničkom poštom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način) najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.
U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka roka od deset (10) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor uz zadržavanje prava na naknadu štete. 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.   

11.2. [bookmark: _Toc137646522][bookmark: _Toc235176436]Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova, naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj: 115/12, 82/17, 154/22) u iznosu od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. 
Rok valjanosti jamstva mora biti u skladu s duljinom ponuđenog jamstvenog roka (Kriterij za odabir ponude) računajući od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

Umjesto navedenog, odabrani ponuditelj može i uplatiti novčani polog u iznosu od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist naručitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka, ev.br. 88-26-JN.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom na kojem je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (elektroničkom poštom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način) najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naručitelj će aktivirati u slučaju kada Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete do iznosa koji je potreban za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i/ili pretrpljenu štetu.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kako je propisano ovom točkom, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu potrebnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili odbiti navedeni iznos od bilo kojeg dospjelog računa odabranog ponuditelja. U slučaju naknadne dostave ispravnog i valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naručitelj će izvršiti povrat iznosa naplaćenog iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora, odnosno zadržanog iznosa.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti Izvođaču nakon proteka ponuđenog jamstvenog roka.

12. [bookmark: _Toc235176437]POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

12.1. [bookmark: _Toc141720183][bookmark: _Toc235176438]Vremenski plan izvođenja radova
Odabrani ponuditelj je dužan, prije početka izvođenja radova, a najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izraditi i predati Naručitelju i nadzornom inženjeru na odobrenje vremenski odnosno terminski plan izvođenja radova. Pri izradi vremenskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje radova vodeći računa o krajnjem roku izvođenja. 
Odabrani ponuditelj je dužan redovito ažurirati vremenski plan izvođenja radova sukladno stvarnoj dinamici izvođenja radova te ga ažuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku naručitelja i nadzornom inženjeru.
Vremenski plan i sve njegove izmjene moraju biti prihvaćene i ovjerene od strane naručitelja i nadzornog inženjera.
Predajom ponude smatra se da je Ponuditelj suglasan da će vremenski plan radova uskladiti s potrebama i planovima Naručitelja te uputama Naručitelja. 

12.2. [bookmark: _Toc137646510][bookmark: _Toc235176439]Izvođenje radova
Odabrani ponuditelj, to jest izvođač dužan je izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnji te ostalim zakonima i podzakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje, troškovniku, tehničkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke. 
Izvođač je dužan gradilište držati uređenim. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Izvođač je obvezan po potpisu Zapisnika o primopredaji radova, s gradilišta odvesti i ukloniti svu svoju opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte. Izvođač je dužan gradilište i radove ostaviti u čistom i sigurnom stanju. Ako Izvođač unutar dva mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji radova ne ukloni opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte, Naručitelj će ukloniti iste, a Izvođač je obvezan Naručitelju nadoknaditi troškove vezane za uklanjanje viška materijala, krupnog i sitnog otpada i privremenih radova, kao i za vraćanje gradilišta u čisto i sigurno stanje, bez potrebe da Naručitelj opravda te troškove. 

13. [bookmark: _Toc11320721][bookmark: _Toc235176440]UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM  PRAVILIMA
[bookmark: _Toc25228779]
Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). 

14. [bookmark: _Toc235176441]OSTALO

14.1. [bookmark: _Toc235176442][bookmark: _Toc3391365][bookmark: _Toc137646503]Podaci o terminu obilaska lokacije 
Gospodarskim subjektima se preporuča da prije podnošenja ponude prouče troškovnik, temeljem kojeg će se izvoditi predmetni radovi te da se upoznaju s uvjetima izvođenja radova na lokaciji, budući da im se zbog nepoznavanja istih neće priznati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva.
Za predstavnike zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je predvidio mogućnost organizacije obilaska lokacije na kojoj se predviđa izvođenje predmetnih radova, svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9:00 do 13:00 sati uz obveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan prije planiranog dolaska kako bi se dogovorio točan termin obilaska i lokacije susreta za svakog subjekta pojedinačno. 
Kontakt osoba vezano za uvid u mjesto izvođenja radova je: ravnateljica škole, Željka Zubović, broj mobitela: 099 240 25 70.
Troškove posjeta budućeg gradilišta snosi zainteresirani gospodarski subjekt za sebe.

14.2. [bookmark: _Toc510095193][bookmark: _Toc507067207][bookmark: _Toc235176443]Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) Zadarska  županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1., točke 2. i točke 3. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
· MIVA JADERA d.o.o., Zrinsko-Frankopanska ulica 1, 23000 Zadar, OIB 86667964155,
· EPB LIVING SOLUTIONS d.o.o., Ulica Stanka Vraza 12, 23000 Zadar, OIB: 61593727685.

14.3. [bookmark: _Toc87342966][bookmark: _Toc235176444]Obavijest o rezultatima nabave
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene pristiglih ponuda od strane stručnog povjerenstva, ovlaštena osoba naručitelja donosi Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka nabave u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Odluka o odabiru ili poništenju zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se ponuditeljima objavom na mrežnoj stranici Naručitelja (www.zadarska-zupanija.hr).
Dostava se smatra obavljenom istekom dana objave.

14.4. [bookmark: _Toc510095195][bookmark: _Toc235176445]Posebne odredbe
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
Obavijesti o eventualnim izmjenama poziva, te odgovore na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj će javno objaviti na mrežnoj stranici.   
Preporuča se ponuditeljima da tijekom roka za dostavu ponuda prate mrežnu stranicu Naručitelja.

14.5. [bookmark: _Toc510095196][bookmark: _Toc235176446]Žalba
Temeljem članka 31. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Zadarske županije, broj: 3/23, 19/23) žalba nije dopuštena.


Prilog 1.

PONUDBENI LIST


Predmet nabave: 	Sanacija fasada na zgradi PŠ Povljana

Evidencijski broj nabave: 88-26-JN

Naručitelj: Zadarska županija, Božidara Petranovića 8,23000 Zadar, OIB: 56204655363

	
PODACI O PONUDITELJU
	

	
Naziv ponuditelja
	

	
Adresa ponuditelja
	

	
OIB
	

	
Broj računa (IBAN)
	

	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	
DA                        NE

	
Adresa e-pošte
	

	
Kontakt osoba ponuditelja
	

	
Broj telefona
	

	
Broj telefaxa
	



	
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
	

	
IZNOS PDV-a
	

	
CIJENA PONUDE S PDV-om
	




Rok valjanosti ponude: ___________ dana


								Ovlaštena osoba ponuditelja
Datum: ________________________
							M.P.	_______________________



Prilog 3 - Popis glavnih radova izvedenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini 



	Naziv i sjedište druge ugovorne strane
	Podaci o vrsti radova ili opis izvedenih radova
	Vrijednost izvedenih radova po ugovoru    (u eurima bez 
PDV-a)
	Datum izvršenja ugovora

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	UKUPNO:
	
	





Gore navedeno gospodarski subjekt potvrđuje potpisom ovlaštene osobe.





U _________,  __________ 2026. godine.







MP _________________________________
                                                                                   		(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe) 









[bookmark: _Hlk158923527]Prilog 4 - Izjava o stručnjacima koji će biti angažirani tijekom izvršenja ugovora

Ja................................................................................................ kao osoba ovlaštena za zastupanje
(ime i prezime ovlaštene osobe) 

...........................................................................................................................................................                                                         		 (naziv i sjedište ponuditelja) 

u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti u postupku nabave izvođenja radova na sanaciji fasada na zgradi PŠ Povljana, evidencijski broj nabave 88-26-JN


IZJAVLJUJEM

da ćemo za cijelo vrijeme trajanja ugovora imati na raspolaganju dolje navedenog stručnjaka koji ispunjava uvjete tražene točkom 5.2. ovog Poziva



………………………………………………., ………………..
(ime i prezime)				          (zvanje)



U slučaju potrebe za zamjenom imenovanog stručnjaka, od Naručitelja ćemo zatražiti izdavanje prethodne pisane suglasnosti, te osigurati da novi stručnjak posjeduje minimalno iste obrazovne i stručne kvalifikacije kao prvotno određeni stručnjak.




U ....................., dana........................... god. 




   							    M.P....................................................... 
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 






Napomena: Ponuditelj u ovoj izjavi navodi isključivo stručnjaka kojim dokazuje tehničku i stručnu sposobnost. Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum tražen dokumentacijom o nabavi.



[bookmark: _Toc142410959][bookmark: _Toc145065263]Prilog 5 – Izjava o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka

Temeljem ponude u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji fasada na zgradi PŠ Povljana, evidencijski broj: 88-26-JN pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću



I Z J A V U
O JAMSTVENOM ROKU
ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA




Ja ________________________________ iz _______________________________________  		            (ime i prezime)					       (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _______________ izdane od __________________________________ 	

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da navedena tvrtka nudi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u 

trajanju od ______ mjeseci na sve izvedene radove računajući od dana primopredaje radova. 




U ______________, _____________.

	

								
ZA PONUDITELJA:
			                                      
   								______________________________
							       	    (ime, prezime, potpis ovlaštene osobe)









Prilog 6. Prijedlog ugovora 

ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, Zadar, OIB: 56204655363, koju zastupa župan Josip Bilaver (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
______________________, _________________________, OIB: ________________, kojeg zastupa _______________________ (dalje u tekstu: Izvođač)

sklapaju

UGOVOR O NABAVI
za izvođenje radova sanacije fasada na zgradi OŠ Povljana



I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.
Ugovorne strane su suglasne da je predmet ovog ugovora uređenje međusobnih odnosa u pogledu izvođenja radova sanacije fasada na zgradi OŠ Povljana.

Ugovorne strane su suglasne da je Naručitelj proveo postupak jednostavne nabave za radove sanacije fasada na zgradi OŠ Povljana, evidencijski broj nabave: 88-26-JN, objavom na mrežnoj stranici Naručitelja. 

U provedenom postupku jednostavne nabave Naručitelj je primjenom kriterija iz Poziva na dostavu ponuda (kriterij ekonomski najpovoljnije ponude), za najpovoljniju ponudu odabrao ponudu Izvođača broj: ___________ od __________________.

Ugovorne strane su suglasne da se Ponudbeni list i Troškovnik iz ponude Izvođača od ________2026. godine prilažu ovom Ugovoru u obliku Priloga i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.
Radovi iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno Troškovniku iz Poziva na dostavu ponuda.


II. NAČELA, JEZIK I PRAVO UGOVORA

Članak 3.
Izvođač potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

Izvođač se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova. 

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

Izvođač je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 4.
Jezik Ugovora je hrvatski, mjerodavno pravo je hrvatsko. 

Sva komunikacija, kako usmena tako i pismena, NARUČITELJA i IZVOĐAČA te njihovih predstavnika, tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora, odvijat će se isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko je dokumentacija, koju su ugovorne strane sukladno Ugovoru dužne razmijeniti, u izvorniku izrađena na jeziku različitom od jezika Ugovora, dokument se dostavlja zajedno s prijevodom na jezik Ugovora o trošku ugovorne strane koja je dokument dužna dostaviti.


III. VRIJEDNOST I OBRAČUN UGOVORENIH RADOVA

Članak 5.
Vrijednost radova iz članka 2. stavak 1. ovog Ugovora iznosi:

	Cijena bez PDV-a:
	___________EUR

	PDV:	
	___________EUR

	Cijena s PDV-om:
	___________EUR




Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurana su u Proračunu Zadarske županije za 2026. godinu i projekciji proračuna za 2027. i 2028. godinu, unutar Programa 2202: Osnovno školstvo-standard, kapitalni projekt K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine pozicija 216 i tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama pozicija 236.

Ugovorne strane su suglasne da je cijena za cjelokupan predmet nabave određena po jedinici mjere pojedinih vrsta ugovorenih radova sukladno troškovniku, a ukupno ona odgovara iznosu cijene za cjelokupan predmet nabave.

Ugovorne strane su suglasne da je ugovorena jedinična cijena za jedinicu mjere radova iz Ugovorenog troškovnika fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Ugovorena jedinična cijena pokriva sve posredne i neposredne troškove za materijale, strojeve i izvedbu radova do potpune gotovosti, kao i sve dodatne obveze koje na temelju ovog ugovora treba izvršiti Izvođač.


IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.
Izvođač nema pravo na povećanje ugovorenih jediničnih cijena u slučaju promijenjenih okolnosti, kao u slučaju viškova i manjkova radova, privremenog prekida radova, tržišne promjene cijene materijala i rada, inflacije i ostalog.

Ugovorne strane su suglasne da će se obračun izvedenih radova vršiti temeljem mjesečnih ovjerenih privremenih situacija i okončanim obračunom po sistemu fiksnih ugovorenih jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika i dokazanih količina iz građevinskog dnevnika, ovjerenih kao takvih od strane nadzornih inženjera.

Članak 7.
Ugovorne strane su suglasne da se situirati mogu samo stvarno izvedeni radovi, upisani u građevinski dnevnik i ovjereni od strane nadzornog inženjera.

Ugovorne strane su suglasne da će se svaka ovjerena privremena situacija ispostaviti Naručitelju najkasnije do 10-tog dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, a ovjerena okončana situacija potpuno u skladu sa količinom izvršenih radova u roku od 30 dana od primopredaje radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji u kojem mora biti naznačeno da su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime kvalitete, a koji se iznos zadržava do izvedbe po traženoj kvaliteti.

Ugovorne strane su suglasne da je nadzorni inženjer primljenu situaciju dužan ovjeriti u roku pet (5) radnih dana od dana primitka iste, te je ovjerenu odmah dostaviti Naručitelju.

Ugovorne strane su suglasne da se dan primitka situacije u smislu stavka 3. ovog članka, smatra dan kada je situacija predana nadzornim inženjerima od strane Izvođača.

Ugovorne strane su suglasne da, u slučaju da privremena situacija bude po Izvođaču sačinjena i dostavljena suprotno odredbama ovog ugovora, ista će pismenim putem biti vraćena Izvođaču na ispravak.

Ugovorne strane su suglasne da za postupanje po ispravljenoj-korigiranoj privremenoj situaciji važe uvjeti i rokovi određeni ovim člankom.

Eventualno osporeni dio mjesečne situacije Naručitelj je obvezan riješiti s Izvođačem do trenutka ispostave slijedeće mjesečne situacije ili najkasnije do ispostave konačnog obračuna.

Članak 8.
Ugovorne strane su suglasne da će se konačni obračun izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od kumulativnog ispunjenja slijedećih uvjeta: 
· nakon što se uspješno obavi primopredaja objekta Naručitelju i Investitoru. 
  
Ugovorne strane su suglasne da će Naručitelj i Izvođač zajedno izvršiti konačni obračun, a ukoliko bez opravdanog razloga Izvođač odbije sudjelovati u tome, Naručitelj će sam izvršiti konačni obračun.

Ugovorne strane su suglasne da će konačnim obračunom urediti sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi: 
· ukupnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova; 
· visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do konačnog obračuna; 
· konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova; 
· iznos cijene koju je Naručitelj zadržao na ime otklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje građevine; 
· podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi; 
· jesu li nedostaci koje je Izvođač obvezan otkloniti u roku od primopredaje građevine do okončanog obračuna otklonjeni u primjerenom roku; 
· vrstu i iznos jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku izdanog na rok od _____ mjeseci po primopredaji građevine Naručitelju. 

Ugovorne strane su suglasne da okončana situacija dospijeva za plaćanje u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o konačnom obračunu.

Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da se sve situacije ispostavljaju u četiri primjerka, od čega dva ostaju Naručitelju, a dva se nakon ovjere vraćaju Izvođaču.

Ugovorne strane su suglasne da se situacije ispostavljaju kumulativno, a moraju osim kumulativne vrijednosti izvedenih radova i pojedinačne vrijednosti za naplatu sadržavati i sve potrebne podatke o Izvođaču radova kao i sve podatke Naručitelja.


V. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA 

Članak 10.
Ugovoreni radovi će se izvoditi na lokaciji PŠ Povljana, Ante Starčevića 24, Povljana.


VI. UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO

Članak 11.
Naručitelj se obvezuje predati svu raspoloživu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti Izvođača u posao što će se konstatirati zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik. 

Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana potpisa ovoga Ugovora.

Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao.

Izvođač je dužan, prije početka izvođenja radova, a najkasnije u roku od deset (10) dana od dana uvođenja u posao Naručitelja upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje prigovora na istu. 

Izvođač je dužan dostaviti predstavniku Naručitelja i nadzornom inženjeru na odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, redovito ga ažurirati sukladno stvarnoj dinamici izvođenja radova te ga ažuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku Naručitelja i nadzornom inženjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VII. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 12.
Gradilište mora biti uređeno u skladu s člankom 91. Zakona o gradnji (NN 155/25). Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s posebnim propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Članak 13.
Gradilište mora biti osigurano u skladu s člankom 92. Zakonu o gradnji (NN 155/25) i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.


VIII.  DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 14.
Izvođač na gradilištu mora imati dokumentaciju sukladno članku 93. Zakona o gradnji (NN 155/25).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.


IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 15.
Izvođač imenuje inženjera gradilišta/voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi radove, a koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Izvođač se obvezuje odluku o imenovanju inženjera gradilišta/voditelja radova dostaviti Naručitelju. 

Za  odgovornu osobu  koja će obavljati poslove glavnog inženjera/voditelja radova Izvođač određuje:
- _____________________, inženjer gradilišta/voditelj radova građevinske/arhitektonske struke

Stručnjak predložen u ponudi mora biti angažiran na izvršenju ugovora. Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom stručnjaka potrebno je zatražiti pismenu suglasnost Naručitelja o traženoj izmjeni. 


X. PREDSTAVNIK NARUČITELJA  

Članak 16.
Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Izvođača, inženjera gradilišta/ voditelja radova,  stručnog nadzora i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Predstavnik Naručitelja zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora je: ___________________ e-mail: ___________________


XI. NADZOR 

Članak 17.
Izvođenje radova Naručitelj će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a izvođač je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime Naručitelja obavljati stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s Naručiteljem.


XII. ROK IZVOĐENJA RADOVA 

Članak 18.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana te se sklapa na razdoblje od pet (5) mjeseci.

Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije do završetka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada Izvođač, Naručitelj i Nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Završetak ugovorne obveze obuhvaća i primopredaju radova, koja će se obaviti nakon završetka radova.

Utvrđeni rok za završetak radova i izvršenje ugovora iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:
· ako Izvođač radova bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač radova nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku Izvođač radova bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,
· zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku,
· zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi radova,
· zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane,
· zbog potrebe ugovaranja i izvođenja dodatnih radova.


XIII. PRIMOPREDAJA

Članak 19.
O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača. Na primopredaji sastavlja se i konačni obračun. 

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, Izvođač je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, Naručitelj će nedostatke otkloniti na trošak Izvođača i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 20.
Po potpisu Zapisnika o primopredaji radova, izvođač će odvesti i ukloniti s gradilišta svu svoju opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte. Izvođač će gradilište i radove ostaviti u čistom i sigurnom stanju. Ako Izvođač unutar dva mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji radova ne ukloni opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte, Naručitelj će ukloniti iste, a Izvođač je obvezan Naručitelju nadoknaditi troškove vezane za uklanjanje viška materijala, krupnog i sitnog otpada i privremenih radova, kao i za vraćanje gradilišta u čisto i sigurno stanje, bez potrebe da Naručitelj opravda te troškove. 


XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 21.
           Izvođač je dužan u roku od 10 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora, Naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22).

Izvođač može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja: ZADARSKA ŽUPANIJA - IBAN: HR4424020061800013007, poziv na broj 68 5312-OIB (uplatitelja), s naznakom: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ev.br. 88-26-JN.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom na kojem je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN Naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (elektroničkom poštom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način) najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvođaču nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.   


XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 22.
Izvođač je dužan u roku od 10 kalendarskih dana od dana uredno izvršene primopredaje radova naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta. 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj: 115/12, 82/17, 154/22) u iznosu od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. Rok valjanosti jamstva mora biti u skladu s duljinom ponuđenog jamstvenog roka (Kriterij za odabir ponude) računajući od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

Izvođač može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: ________________, IBAN: __________________, model: __,  poziv na broj: ____________, opis plaćanja: jamstvo za otklanjanje nedostataka, ev.br. 88-26-JN.

Uplata se potvrđuje kopijom uplate, odnosno bilo kojim dokumentom na kojem je razvidno da je uplaćen iznos na IBAN naručitelja i dostavlja se na dokaziv način (elektroničkom poštom, preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način) najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

Ako Izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kako je propisano ovim člankom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu potrebnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili odbiti navedeni iznos od bilo kojeg dospjelog računa Izvođača. U slučaju naknadne dostave ispravnog i valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će izvršiti povrat iznosa naplaćenog iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora, odnosno zadržanog iznosa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit će se u slučaju povrede obveze otklanjanja nedostataka.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti Izvođaču nakon proteka ponuđenog jamstvenog roka.

XVI. JAMSTVENI ROK

Članak 23.
[bookmark: _Hlk95384384]Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je _______  mjeseci, a počinje teći od dana primopredaje radova (trajanje jamstva ovisi o ponudi odabranog ponuditelja).


XVII. RASKID UGOVORA

Članak 24.
U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane Izvođača Naručitelj će pisanom reklamacijom dati Izvođaču primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da Izvođač ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što Izvođač ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet.

Članak 25.
Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor tijekom njegova trajanja ako:
1) je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave,
2) je Izvođač morao biti isključen iz postupka nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 26.
Naručitelj će raskinuti Ugovor u slučaju da Izvođač:
· ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o gradnji.
· ako prilikom izvođenja radova koristi stručnjaka koji nije nominiran u ponudi, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja.

U slučaju raskida Ugovora, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te zahtijevati i naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 27.
U slučaju raskida ugovora iz članka 24. i 26. ovoga Ugovora, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 21. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 25. ovoga Ugovora, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 21. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani Izvođača. 

XVIII. IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 28.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave samo u skladu s odredbama članaka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Zadarske županije, broj: 3/23, 19/23)
.
XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe važećih Zakona i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 30.
Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda Zadru.

Članak 31.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) primjeraka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.




ZA NARUČITELJA						ZA IZVOĐAČA
 

____________________________				_______________________


KLASA:
URBROJ:  
Zadar, ______________  godine		             	Datum: ______________________ 
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